[AI 기반 상황 인식 무음 커뮤니케이션 지원 시스템]

프로젝트 관리 계획서

- 안서연 -

문서번호 : [안서연]프로젝트관리계획서_260426_Doc-001

소	속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀	명 :

팀	원 :

교	수 :

제/개정 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 성명 | 제/개정사항 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 프로젝트 관리 계획서 작성 |  |

목	차

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

1.2 프로젝트 개요

1.3 프로젝트 목표

1.4 용어 정의

1.5 참조 문서

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

2.3 개발 내용

2.4 개발 일정

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

3.2 역할 및 책임

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

4.2 변경 사항 관리 방법

4.3 산출물 관리 방법

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

5.2 소프트웨어 환경

6. 산출물

6.1 산출물 정의

6.2 산출물 작성일 및 담당자

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

8. 참고문헌 및 부록

1. 서	 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 AI 기반 상황 인식 무음 커뮤니케이션 지원 시스템(SilentTalk)에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

- 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)

- 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)

- 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)

- 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)

- 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

본 시스템은 청각장애인 및 난청 사용자를 대상으로, 카메라 기반 상황 인식과 AI를 활용하여 의사소통을 지원하는 서비스이다. 사용자의 현재 위치 및 환경을 분석하여 상황에 적합한 문장을 자동으로 추천하고, 버튼 기반 인터페이스를 통해 빠르게 의사표현을 할 수 있도록 한다. 이를 통해 타이핑 중심의 느린 의사소통 문제를 해결하고, 자연스러운 대화 흐름을 유지하는 것을 목표로 한다.

1.2.2 주요 기능 설명

| ID | 기능명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 상황/장소 인식 | 카메라 입력을 통해 카페, 병원, 학교 등 환경 자동 인식 및 상황에 맞는 문장 추천 (Computer Vision) |
| F02 | 버튼 기반 의사 표현 | 타이핑 없이 버튼 선택으로 즉시 의사 전달 지원 |
| F03 | AI 기반 대화 흐름 추천 | 대화 맥락을 분석하여 다음 문장 자동 추천 |
| F04 | 상황 맞춤 문장 생성 | 장소 + 상황에 맞는 자연스러운 문장 생성 (NLP) |
| F05 | 제스처 기반 입력 | 손동작으로 문장 선택 및 UI 조작 (Computer Vision) |
| F06 | 사용자 맞춤 학습 | 자주 사용하는 문장을 학습하여 우선 추천 |

1.3 프로젝트 목표

본 프로젝트는 전 세계 15억 명 이상의 청력 손실 인구와 국내 약 40만 명 이상의 청각장애인이 겪는 의사소통 문제를 해결하기 위해 제안되었다. 기존의 타이핑 기반 의사소통 방식은 일반 대화 대비 속도가 느리며, 상황을 고려하지 못하는 한계를 가진다.

이에 따라 본 프로젝트는 다음의 목표를 달성하고자 한다.

- 카메라 기반 상황 인식을 통한 실시간 맞춤형 문장 자동 추천

- 버튼 기반 인터페이스로 버튼 선택 후 1초 이내 의사 전달 가능

- AI 대화 흐름 분석을 통한 자연스러운 의사소통 지원

- 청각장애인 및 난청 사용자에 최적화된 접근성 높은 UI 제공

1.4 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| Computer Vision (CV) | 카메라 등 이미지/영상 입력으로부터 시각적 정보를 인식·분석하는 AI 기술 |
| NLP | 자연어 처리 (Natural Language Processing). 텍스트를 이해하고 생성하는 AI 기술 |
| AAC | 보완대체의사소통 (Augmentative and Alternative Communication). 언어 장애인을 위한 의사소통 지원 기술 |
| TTS | 텍스트 음성 변환 (Text-to-Speech). 텍스트를 음성으로 출력하는 기술 |
| 버튼 기반 인터페이스 | 타이핑 없이 미리 정의된 버튼을 선택하여 의사를 표현하는 UI 방식 |
| 상황 인식 | 카메라 입력으로 현재 장소 및 환경(카페, 병원 등)을 자동으로 파악하는 기능 |

1.5 참조 문서

| 문서명 | 비고 |
| --- | --- |
| 프로젝트 정의서 | 프로젝트 배경, 핵심 기능, 유사 소프트웨어 분석 포함 |
| 시스템 품질 요소 | 사용자·개발자·관리자 관점 품질 요소 정의 |

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.1.1 소프트웨어 개발 절차 모형

SilentTalk는 AI 모델(CV, NLP) 연동, 사용자 인터페이스, 상황 인식 엔진 등 여러 모듈을 병행 개발해야 하며, 초기 요구사항이 완전히 확정되지 않고 사용자 피드백에 따라 기능이 점진적으로 구체화될 것으로 예상된다. 이에 따라 빠른 반복 개발 및 지속적 피드백 반영이 가능한 Agile 방법론의 SCRUM 모델을 채택한다.

2.1.2 분석·설계 방법론

CV 모듈, NLP 모듈, UI 레이어, 데이터 관리 등 독립적 컴포넌트 단위의 개발·테스트·유지보수가 가능하도록 객체지향 방법론(OOP)을 채택한다. 모듈화된 구조는 향후 번역, TTS 등 기능 확장에도 용이하다.

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

| 대분류 | 중분류 | 세부 활동 |
| --- | --- | --- |
| 요구분석 | 계획서 검토 | 프로젝트 관리 계획서 및 정의서 검토 |
|  | 유사 시스템 조사 | Google Live Transcribe, Ava, Speech Assistant AAC 분석 |
|  | 요구사항 정의 | 사용자·개발자·관리자 품질 요소 기반 요구사항 정의 |
|  | Product Backlog | 요구사항 우선순위화 및 백로그 작성 |
| 설계 | 시스템 구조 설계 | CV·NLP·UI·데이터 모듈 아키텍처 설계 |
|  | 상세 설계 | 각 모듈 인터페이스 및 데이터 흐름 설계 |
| 코딩 | CV 모듈 구현 | 상황/장소 인식, 제스처 인식 모델 개발 |
|  | NLP 모듈 구현 | 문장 생성, 대화 흐름 추천 모델 개발 |
|  | UI 구현 | 버튼 기반 인터페이스 및 접근성 UI 개발 |
|  | 서버 및 DB 구축 | 데이터 저장, 사용자 학습 데이터 관리 |
|  | 모듈 통합 | 각 모듈 연동 및 통합 테스트 |
| 테스트 | 기능 테스트 | 핵심 기능 단위 테스트 |
|  | 전체 시스템 테스트 | 통합 환경에서의 전체 서비스 테스트 |
|  | 사용자 테스트 | 실제 사용자(청각장애인) 대상 사용성 테스트 |
| 마무리 | 최종 문서화 | 산출물 최종 정리 및 발표 자료 작성 |

2.3 개발 내용

| 개발 활동 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로젝트 요약 | 프로젝트 요약서 작성 |
| 프로젝트 계획 | 프로젝트 관리 계획서 작성 |
| 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 작성 |
| 요구사항 분석 | 요구사항 분석서 작성 |
| Product Backlog | 요구사항을 우선순위대로 순서화 |
| Sprint Planning Meeting | 스프린트가 시작될 때마다 백로그 선정 및 계획 |
| Daily Scrum Meeting | 매일 진행상황과 이슈 사항 공유 |
| Sprint | 1~4주 단위로 짧게 개발하면서 팀원 간 피드백 제공 |
| Sprint Review | 스프린트 종료 시점에 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 및 문서화 |

2.4 개발 일정

| 활동 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 요약·계획 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 요구사항 정의·분석 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1~3 (설계) |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4~7 (개발) |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| Sprint 8~10 (통합·테스트) |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| Daily Scrum Meeting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sprint Retrospective/Review |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 프로젝트 종료·발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀장의 역할은 존재하지만 모든 멤버가 상호 협력하고 서로의 개발 활동을 확인하며 진행하는 수평적 팀 구조를 채택한다. 각 담당 모듈에 대해 개별 책임을 가지되, 주요 의사결정은 전체 팀원 합의를 원칙으로 한다.

3.2 역할 및 책임

| 역할 | 담당 | 책임 (공동/개별) |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | - | 프로젝트 전반적 진행 및 검토, 문서 관리, 자료 조사 (공동) |
| CV 담당 | - | 상황/장소 인식, 제스처 인식 모듈 개발 (개별) |
| NLP 담당 | - | 문장 생성, 대화 흐름 추천 모델 개발 (개별) |
| UI/UX 담당 | - | 버튼 기반 인터페이스 및 접근성 UI 개발 (개별) |
| 서버/DB 담당 | - | 서버 구축, DB 설계 및 사용자 학습 데이터 관리 (개별) |

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

| 미팅 종류 | 시간 | 토의 내용 | 참석자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning Meeting | 매주 금요일 18:00 | Sprint 목표 및 Sprint Backlog 계획 | 팀원 전체, 팀장 |
| Daily Scrum Meeting | 매일 18:30 (30분) | 어제 한 일, 오늘 할 일, 장애 현상 공유 | 팀원 전체, 팀장 |
| Sprint Review | Sprint 종료 시점 | Sprint 기간 동안 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 | 팀원 전체, 팀장 |
| Sprint Retrospective | Sprint 종료 시점 | 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것 도출 | 팀원 전체, 팀장 |
| 비정기 회의 | 필요 시 수시 | 프로젝트 진행 문제 발생 시 대응 논의 | 팀원, 팀장, 지도교수(필요 시) |

4.2 변경 사항 관리 방법

- 기능 변경을 위해 팀원 전체가 권한을 가져야 하며 다수결 합의가 필요하다.

- 변경 사항이 발생되는 경우 변경 전·후에 대해 반드시 기록물로 남긴다.

- 관련 산출물은 팀원이 전부 소지한다.

- 의견 충돌로 진행이 멈출 시에는 팀장이 최종 결정권을 갖는다.

- 변경 사항이 결정되면 지도교수에게 반드시 보고하고, 필요 시 재변경될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

4.3.1 산출물 명명 방법 (Naming)

- 소프트웨어 버전: [버전]_[해당 버전의 산출 일자]  (예: v1_2026_04_24.apk)

- 문서: [팀명]_[문서명]_[YYMMDD]_Doc-[버전]

(예: SilentTalk_프로젝트관리계획서_260424_Doc-001.docx)

- 그 외 파일: 해당 파일의 목적이 명확하게 드러나는 이름  (예: 260424_cv_model.pt)

4.3.2 산출물 버전 관리 방법

- 소프트웨어: 파일명 맨 앞에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)

- 문서: 파일명 맨 뒤에 날짜를 기재하고 문서 내 제·개정 이력을 수정한다.

- 그 외 파일: 파일명 앞에 날짜를 기재하며 필요 시 일련번호를 추가한다.

4.3.3 산출물 저장 방법

- 소프트웨어: GitHub (버전 관리)

- 문서: 팀원 공유 클라우드 서버 (하드웨어 백업 병행)

- 그 외 파일: 팀원 공유 클라우드 서버 (하드웨어 백업 병행)

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

| 구분 | 사양 |
| --- | --- |
| 개발용 노트북 | Intel Core i7 이상, RAM 16GB 이상, SSD 512GB 이상 |
| 스마트폰 (테스트 디바이스) | Android 10 이상 또는 iOS 14 이상, 후면 카메라 탑재 |
| 서버 (클라우드) | AWS EC2 또는 동급 클라우드 인스턴스 (GPU 인스턴스 포함) |

5.2 소프트웨어 환경

| 구분 | 기술 스택 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 11 / macOS / Ubuntu 22.04 | 개발 환경 |
| 언어 | Python 3.10+, JavaScript (TypeScript) | 백엔드, 프론트엔드 |
| CV 프레임워크 | OpenCV, YOLOv8, MediaPipe | 상황 인식, 제스처 인식 |
| NLP 프레임워크 | HuggingFace Transformers, OpenAI API | 문장 생성, 대화 흐름 추천 |
| 모바일 UI | React Native 또는 Flutter | 크로스플랫폼 앱 |
| 서버 | FastAPI / Node.js | API 서버 |
| DB | PostgreSQL, Redis | 데이터 저장, 캐싱 |
| 버전 관리 | GitHub | 소스코드 관리 |

5.3 기타 개발 환경

- 협업 도구: Notion, GitHub

- CI/CD: GitHub Actions

- 테스트: pytest(Python), Jest(JS)

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식: [팀명]_[문서명]_[YYMMDD]_Doc-[버전]

- SilentTalk_시스템정의서_[YYMMDD]_Doc-[버전]

- SilentTalk_프로젝트관리계획서_[YYMMDD]_Doc-[버전]

- SilentTalk_요구사항정의서_[YYMMDD]_Doc-[버전]

- SilentTalk_요구사항분석서_[YYMMDD]_Doc-[버전]

- SilentTalk_소프트웨어설계서_[YYMMDD]_Doc-[버전]

- SilentTalk_테스트계획서_[YYMMDD]_Doc-[버전]

6.2 산출물 작성일 및 담당자

| 산출물 | 최종 작성 예정일 | 최종 검토자 | 작성 책임자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 정의서 | - | - | - |
| 프로젝트 관리 계획서 | 2026-04-24 | - | - |
| 요구사항 정의서 | - | - | - |
| 요구사항 분석서 | - | - | - |
| 소프트웨어 설계서 | - | - | - |
| 테스트 계획서 | - | - | - |

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

| No | Risk | 심각도 | 발생가능성 | 대응 방안 | 대안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 모델 정확도 미달 (상황 인식 오인식) | High | Medium | 다양한 환경 데이터셋 확보 및 모델 재학습 | Rule-based fallback 로직 적용 | - |
| 2 | 카메라 권한/개인정보 이슈 | High | Low | 개인정보처리방침 수립, 최소 데이터 수집 원칙 적용 | 온디바이스 처리로 서버 전송 최소화 | - |
| 3 | 팀원 이탈 | High | Low | 작업량 조정, 팀원 간 화합 | 업무 재분배, 외부 지원 요청 | - |
| 4 | 개발 일정 지연 | Medium | Medium | Sprint 단위 일정 관리 및 조기 리스크 감지 | 기능 우선순위 재조정 (MVP 범위 축소) | - |
| 5 | 주제/요구사항 변경 | Medium | Low | 명확한 요구사항 사전 설계 및 변경관리 프로세스 적용 | 변경 원인 분석 후 재발 방지 | - |
| 6 | 클라우드 인프라 비용 초과 | Medium | Low | AI 모델 경량화, 온디바이스 추론 적용 | 무료 티어 또는 교육용 클라우드 크레딧 활용 | - |

8. 참고문헌 및 부록

[부록 1] SilentTalk 프로젝트 정의서 (project_definition.md)

[부록 2] SilentTalk 대상 시스템 품질 요소 (project_quality.md)